VictorOS ERP

Plan de Integración con SUNAT

Facturación Electrónica · Validación de Comprobantes · Cumplimiento Tributario

| Versión | v1.0 — Febrero 2026 |
| --- | --- |
| Estado | Borrador para revisión |
| Responsable | VictorOS ERP — Módulo Facturación |
| Estándar | SUNAT RUC 20557912879 · UBL 2.1 · NTP-ISO/IEC 19845 |
| Clasificación | Confidencial — Uso interno |

# 1. Aclaración: Qué cubre el PDF de SUNAT adjunto

|  | IMPORTANTE: El PDF cubre CONSULTA, no EMISIÓN El manual adjunto 'Consulta Integrada de Comprobante de Pago por ServicioWEB v2.0' describe el servicio de VALIDACION de comprobantes ya emitidos. NO es el servicio para generar/emitir facturas, boletas ni otros documentos. Ambos servicios son distintos y tienen flujos de autenticacion diferentes. |
| --- | --- |

## 1.1 Servicio de Consulta Integrada (el del PDF)

Este servicio permite verificar si un comprobante de pago emitido por un proveedor o cliente es válido ante SUNAT. Casos de uso:

- Validar facturas de proveedores antes de registrarlas en contabilidad (evitar fraudes).

- Verificar que una factura recibida realmente fue aceptada por SUNAT.

- Auditar comprobantes históricos o detectar comprobantes rechazados.

## 1.2 Servicio de Emisión Electrónica (el que necesitamos para facturas propias)

Para emitir facturas, boletas y demás, se requiere un servicio completamente diferente — ya sea a través de un PSE/OSE (como Nubefact) o directamente a SUNAT (facturación directa vía SOL o SEE).

# 2. Comprobantes Electrónicos Exigidos por SUNAT

Según el Reglamento de Comprobantes de Pago (R.S. 007-99/SUNAT) y sus modificatorias, los principales documentos obligatorios son:

| Documento | Serie típica | Obligatorio desde | Cuándo emitir |
| --- | --- | --- | --- |
| Factura Electrónica | F001 | 2019 (régimen general) | Operaciones con empresas (RUC). Sustenta crédito fiscal IGV. |
| Boleta de Venta Electrónica | B001 | 2019 (régimen general) | Venta a consumidores finales (DNI/sin RUC). No sustenta crédito fiscal. |
| Nota de Crédito Electrónica | FC01 / BC01 | Al emitir facturas/boletas electrónicas | Anular o reducir el monto de facturas/boletas previas (devoluciones, descuentos). |
| Nota de Débito Electrónica | FD01 / BD01 | Al emitir facturas/boletas electrónicas | Incrementar el monto de facturas/boletas previas (intereses, ajustes). |
| Guía de Remisión Remitente | T001 | 2023 (GRE electrónica) | Sustentar el traslado físico de bienes. Obligatoria para despacho de mercancía. |
| Liquidación de Compra | P001 | Circunstancial | Compras a personas naturales sin RUC (productores primarios, artesanos). |

|  | Orden de Compra (OC): No es comprobante SUNAT La Orden de Compra es un documento interno comercial, NO regulado por SUNAT como comprobante de pago. Se maneja dentro del ERP (modulo Compras) y no requiere integracion con SUNAT. Sin embargo, el proveedor emite una Factura Electronica en respuesta a la OC, la cual si debe validarse. |
| --- | --- |

# 3. Opciones para Emisión Electrónica: Nubefact vs Directo SUNAT

Existen dos grandes caminos para emitir comprobantes electrónicos en Perú:

| Criterio | PSE/OSE (ej: Nubefact) | SUNAT Directo (SEE) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de integración | API REST moderna. SDK disponible. JSON. | WebService SOAP. XML UBL 2.1 complejo. |
| Certificado digital | El PSE/OSE lo provee o gestiona. | Requiere X.509 propio. Tramitar ante CA autorizada (~S/. 500-2000/año). |
| Complejidad técnica | Baja a media. El PSE maneja firma XAdES-BES. | Alta. Firma XML propia, XAdES-BES, CDR acknowledgment, gestión de errores SUNAT. |
| Costo | Desde S/. 0.05 por comprobante. Planes fijos desde ~S/.59/mes. | Solo el certificado digital y hosting. Sin costo por documento. |
| Velocidad de implementación | 1-2 semanas. API bien documentada. | 2-4 meses mínimo. Alta curva de aprendizaje. |
| Contingencia automática | Si: el PSE/OSE gestiona reintentos y SFS. | Manual. El ERP debe implementar modo SFS propio. |
| SFS (modo sin internet) | PSE/OSE notifica automáticamente. | Implementación propia obligatoria (24h plazo). |
| Soporte y actualizaciones | El PSE actualiza ante cambios normativos SUNAT. | Cambios normativos son responsabilidad propia. |
| Recomendación | RECOMENDADO para startups y ERP. | Solo si volumen > 100k docs/mes o restricciones de costo extremas. |

|  | Recomendacion: Mantener Nubefact con API REST mejorada Para el volumen actual de VictorOS ERP, Nubefact (u OSE equivalente) es la opcion optima. La integracion directa con SUNAT requeriria un certificado X.509, implementar firma XAdES-BES y gestionar el ciclo CDR completo, lo que representa 2-4 meses adicionales de desarrollo. La migracion a SUNAT Directo puede evaluarse cuando el volumen supere los 50,000 documentos/mes. |
| --- | --- |

# 4. Fase 1 — Integrar Consulta SUNAT en Módulo Comprobantes

Usando exactamente las credenciales del PDF adjunto (SOL SUNAT), podemos implementar la validación automática de comprobantes recibidos. Esta es la integración más rápida y de mayor impacto inmediato.

## 4.1 Flujo de autenticación OAuth 2.0

El servicio usa Client Credentials flow (machine-to-machine). Los credenciales client_id / client_secret se obtienen del portal SOL de SUNAT.

| Paso | Detalle técnico |
| --- | --- |
| 1. Token Request | POST https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientesol/oauth2/v1/token Body: grant_type=client_credentials&scope=https://api.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/contribuyentes&client_id={id}&client_secret={secret} |
| 2. Response | { access_token: '...', token_type: 'Bearer', expires_in: 3600 } |
| 3. Consulta CPE | GET https://api.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/contribuyentes/{numRUC}/validarcomprobante Headers: Authorization: Bearer {access_token} Params: codComp, numeroSerie, numDoc, fechaEmision, monto |
| 4. Respuesta validación | { data: { estadoCp: '...', codRespuesta: '...' } } estadoCp: '0'=Aceptado, '1'=Anulado, '2'=Rechazado |

## 4.2 Implementación en VictorOS ERP (Backend)

Agregar un nuevo servicio en el módulo de Comprobantes:

// victorsdou-erp/src/modules/comprobantes/sunat-consulta.service.ts

      
const TOKEN_URL = 'https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientesol/oauth2/v1/token';
const API_URL  = 'https://api.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/contribuyentes';

      
async function getAccessToken(clientId: string, clientSecret: string): Promise<string> {
  const body = new URLSearchParams({
    grant_type: 'client_credentials',
    scope: 'https://api.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/contribuyentes',
    client_id: clientId, client_secret: clientSecret,
  });
  const res = await fetch(TOKEN_URL, { method: 'POST', body });
  const json = await res.json();
  return json.access_token;
}

      
export async function validarComprobante(params: {
  rucEmisor: string; tipoDoc: string; serie: string; numero: string;
  fechaEmision: string; monto: string; clientId: string; clientSecret: string;
}) {
  const token = await getAccessToken(params.clientId, params.clientSecret);
  const url = `${API_URL}/${params.rucEmisor}/validarcomprobante?` +
    `codComp=${params.tipoDoc}&numeroSerie=${params.serie}` +
    `&numDoc=${params.numero}&fechaEmision=${params.fechaEmision}&monto=${params.monto}`;
  const res = await fetch(url, { headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } });
  return await res.json();
}

## 4.3 Nueva ruta API en el módulo Comprobantes

- POST /v1/comprobantes/validar-sunat — Recibe datos del comprobante, llama a SUNAT y devuelve estado.

- Los credenciales client_id / client_secret se guardan en la tabla de Settings (encriptados), no en el código.

- Se añade campo sunatEstado (ACEPTADO / ANULADO / RECHAZADO / PENDIENTE) en la tabla Comprobante.

- En el listado de comprobantes se muestra un badge de estado junto a cada registro.

## 4.4 Códigos de tipo de comprobante SUNAT

| codComp | Tipo de Comprobante |
| --- | --- |
| 01 | Factura |
| 03 | Boleta de Venta |
| 07 | Nota de Crédito |
| 08 | Nota de Débito |
| 09 | Guía de Remisión Remitente |
| 12 | Ticket de Máquina Registradora |
| 20 | Comprobante de Retención |
| 40 | Comprobante de Percepción |

# 5. Fase 2 — Emisión Electrónica vía Nubefact (o PSE equivalente)

Esta fase mejora la integración existente con Nubefact, añadiendo soporte para todos los tipos de comprobante requeridos y un flujo de estado completo (CDR).

## 5.1 Tipos de comprobante a emitir

| Comprobante | Módulo ERP origen | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Factura Electrónica (01) | Ventas / Facturación | Integrado con Nubefact — mejorar estado CDR |
| Boleta de Venta (03) | Ventas | Integrado — mejorar |
| Nota de Crédito (07) | Facturación / Ventas | PENDIENTE — implementar en Fase 2 |
| Nota de Débito (08) | Facturación | PENDIENTE — implementar en Fase 2 |
| Guía de Remisión (09) | Despacho | PENDIENTE — implementar en Fase 2 |
| Liquidación de Compra (12) | Compras | Opcional — según operación |

## 5.2 Flujo de emisión con Nubefact (API REST)

- El usuario genera el comprobante en el ERP (Ventas / Facturación).

- El backend serializa el documento en formato JSON según esquema Nubefact.

- Se hace POST a https://api.nubefact.com/api/v1/{ruc}/facturas (o boletas, notas).

- Nubefact firma con XAdES-BES, envía a SUNAT y retorna el CDR (Constancia de Recibo).

- El ERP guarda el CDR, actualiza el estado del comprobante y genera el PDF/XML para descarga.

- En caso de rechazo SUNAT, el sistema muestra el error con código y descripción.

## 5.3 Guía de Remisión Electrónica (GRE) — Módulo Despacho

Desde 2023, la Guía de Remisión es obligatoria en formato electrónico (GRE) para el traslado de bienes. Integración necesaria:

- Al confirmar un despacho en el módulo 'Despacho', generar automáticamente la GRE.

- Datos requeridos: RUC transportista, placa vehículo, punto partida/llegada, lista de ítems con peso/cantidad.

- El QR de la GRE debe imprimirse en la guía física que acompaña el envío.

## 5.4 Notas de Crédito — Módulo Facturación

Las notas de crédito son obligatorias para anular o modificar facturas/boletas electrónicas ya aceptadas por SUNAT. No se pueden simplemente 'eliminar' comprobantes electrónicos.

- Motivos más comunes: Anulación total, devolución de mercancía, descuento posterior a emisión.

- La nota de crédito debe referenciar la serie y número del comprobante original.

- Implementar en el módulo Facturación: botón 'Emitir Nota de Crédito' sobre facturas ACEPTADAS.

# 6. Gestión de Credenciales y Seguridad

|  | Seguridad critica: Nunca hardcodear credenciales SUNAT Las credenciales client_id/client_secret y el token de API de Nubefact deben almacenarse encriptadas en la base de datos (tabla Settings), nunca en el codigo fuente o variables de entorno no cifradas. Usar bcrypt o AES-256 para cifrado en reposo. El modulo Settings debe requerir rol ADMIN. |
| --- | --- |

| Credencial | Cómo gestionarla en VictorOS ERP |
| --- | --- |
| SUNAT SOL RUC | Ya conocido. Guardado en Settings. |
| SUNAT client_id | Obtenido al registrar la aplicacion en portal SOL. Guardar encriptado en DB. |
| SUNAT client_secret | Idem. Rotar cada 90 dias por seguridad. |
| Nubefact API Token | Disponible en dashboard Nubefact. Guardar encriptado. Modo sandbox para pruebas. |
| Certificado X.509 (si aplica) | Solo para SUNAT Directo. Archivo .pfx guardado en servidor seguro fuera del repo. |

# 7. Roadmap de Implementación

| Fase | Plazo est. | Entregable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1A | 2 semanas | Integración Consulta SUNAT en módulo Comprobantes (validar CPE de proveedores) | ALTA — usar credenciales del PDF ya disponibles |
| Fase 1B | 1 semana | Pantalla Settings: gestión de credenciales SUNAT/Nubefact encriptadas | ALTA — prerrequisito para todo |
| Fase 2A | 3 semanas | Notas de Crédito y Notas de Débito electrónicas (Nubefact) | ALTA — obligatorio por SUNAT |
| Fase 2B | 3 semanas | Guía de Remisión Electrónica (GRE) integrada en módulo Despacho | ALTA — obligatorio desde 2023 |
| Fase 2C | 2 semanas | Mejora CDR: estado en tiempo real + reintentos + descarga XML/PDF | MEDIA |
| Fase 3 | Futuro | Evaluación SUNAT Directo si volumen > 50k docs/mes | BAJA — re-evaluar en 12 meses |

|  | Siguiente paso inmediato 1. Registrar la aplicacion en el portal SOL de SUNAT para obtener client_id y client_secret. 2. Implementar la pantalla Settings > Integraciones con campos para SUNAT y Nubefact (Fase 1B). 3. Iniciar Fase 1A: validacion automatica de comprobantes de proveedores en el modulo Comprobantes. |
| --- | --- |

# 8. Referencias Normativas y Técnicas

| Documento / Recurso | Referencia |
| --- | --- |
| Reglamento de Comprobantes de Pago | R.S. 007-99/SUNAT y modificatorias |
| UBL 2.1 para SUNAT | R.S. 097-2012/SUNAT — Facturas y Boletas electrónicas |
| Guía de Remisión Electrónica (GRE) | R.S. 000255-2021/SUNAT |
| Portal Nubefact API | https://www.nubefact.com/api-facturacion-electronica/ |
| API SUNAT Consulta CPE | https://api.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/contribuyentes/{ruc}/validarcomprobante |
| SUNAT Portal SOL | https://www.sunat.gob.pe/sol.html — Registro de aplicaciones OAuth |
| Manual adjunto (PDF) | Consulta Integrada de Comprobante de Pago por ServicioWEB v2.0 |

— Fin del documento —